**Scrum Master Julian Dokumentation**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seit gestern | Bis Nächstes Mal (15.3) | Troubles |
| Benjamin | Entwicklung des Loginfensters | Loginfenster fertigstellen | Probleme beim Design der Startseite |
| Tamino | Userstory /Entwicklung | Adminansicht fertigstellen | - |
| David | Entwicklung des Loginfensters | Dokumentenseite fertigstellen | - |
| Cedric | Userstory / Entwicklung | Kundenklasse fertigstellen | Kommunikation |
| Simon | Userstory / Entwicklung | Interessenklasse fertigstellen | - |
| Moritz | Userstory /Entwicklung | Dokumentenklasse fertigstellen | -umsetzung |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seit gestern | Bis Nächstes Mal (22.3) | Troubles |
| Benjamin | Entwicklung des Loginfensters | Loginfenster fertigstellen |  |
| Tamino | Userstory /Entwicklung | Adminansicht fertigstellen |  |
| David | Entwicklung des Loginfensters | Dokumentenseite fertigstellen |  |
| Cedric | Userstory / Entwicklung | Kundenklasse fertigstellen | Kommunikation |
| Simon | Userstory / Entwicklung | Interessenklasse fertigstellen |  |
| Moritz | Userstory /Entwicklung | Dokumentenklasse fertigstellen | Kommunikation |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Seit gestern | Bis Nächstes Mal (29.3) | Troubles |
| Benjamin | Entwicklung des Loginfensters | Loginfenster fertigstellen |  |
| Tamino | Entwicklung | Adminansicht fertigstellen |  |
| David | Entwicklung des Loginfensters | Dokumentenseite fertigstellen |  |
| Cedric | Entwicklung | Kundenklasse fertigstellen |  |
| Simon | Entwicklung | Interessenklasse fertigstellen |  |
| Moritz | Entwicklung | Dokumentenklasse fertigstellen |  |
|  |  |  |  |